Внедрение современных информационных систем в рамках областных целевых программ

по состоянию на 01.01.2014г.

Основными мероприятиями областной целевой программы «Модернизация здравоохранения в Самарской области» на 2011 – 2015 годы» (далее – Программа модернизации) в части информатизации являются:

- персонифицированный учет оказания медицинских услуг:

создание (модернизация) локальной вычислительной сети (далее – ЛВС);

подключение к широкополосным каналам связи;

приобретение вычислительной техники;

внедрение информационный систем;

- ведение электронной медицинской карты;

- запись к врачу в электронном виде;

- обмен телемедицинскими данными;

- ведение электронного паспорта медицинского учреждения;

- ведение единого регистра медицинских работников.

Всего в субъекте в мероприятиях по внедрению современных информационных систем участвовали 112 лечебно-профилактических учреждения (далее – ЛПУ).

На внедрение информационных систем Программой модернизации на 2011-2013гг. было предусмотрено 397 767,40 тыс. рублей средств ФФОМС и 200 000,00 тыс. рублей средств областного бюджета, всего 597 767,40 тыс. рублей.

Освоено на 01.01.2014 г. 597 703,30 тыс. рублей (99,99 %), в том числе средств Федерального фонда обязательного медицинского страхования – 
397 767,40 тыс. рублей, областного бюджета – 199 935,90 тыс. рублей.

За 2011-2013гг. в 112 ЛПУ были поставлены 4301 единица компьютерной техники, 121 единица серверного оборудования, в 16 ЛПУ - 80 единиц телекоммуникационного оборудования, вычислительная техника с предустановленным программным обеспечением для Центра обработки данных Самарской области.

Запись на прием к врачу осуществляется в 102 ЛПУ, участвующих в  Программе.

Федеральный регистр медицинских работников ведется всеми ЛПУ области, данные в электронном виде предоставляются в министерство здравоохранения Самарской области.

Внедрены следующие информационные системы:

- «Поликлиника»;

- «Стационар»;

- «JEMYS.RusBITeсh»

В 2012 году проведены работы по актуализации готовности учреждений здравоохранения Самарской области к созданию системы обмена и хранения медицинских изображений, а в 2013 году осуществлено внедрение программно-аппаратного комплекса регионального архива медицинских изображений Самарской области  для учреждений здравоохранения Самарской области (ПАК РАМИ).

В 4 ЛПУ проведены работы по созданию регионального архива медицинских изображений Самарской области с возможностями удаленной работы специалистов здравоохранения, интеграции разнородного диагностического оборудования и DICOM-объектов с электронной медицинской картой.

В 2013 году  экономия, сложившаяся в 2012 году, направлена в виде субсидии на создание (модернизацию) ЛВС в следующих государственных бюджетных учреждениях здравоохранения:

- ГБУЗ  Самарской области «Самарская городская больница № 8» за счет средств ФОМС в размере 1 264,4 тыс. рублей.

- ГБУЗ Самарской области «Безенчукская центральная районная больница» за счет средств областного бюджета в размере 430,0 тыс. рублей.

- ГБУЗ Самарской области «Кинель-Черкасская центральная районная больница» за счет средств областного бюджета в размере 460,0 тыс. рублей.

- ГБУЗ Самарской области «Самарская городская больница № 6» за счет средств областного бюджета в размере 1 607,8 тыс. рублей.

Помимо этого в 2013 году за счет субсидий в 7 ЛПУ  была создана (модернизирована) ЛВС.

Всего в 2011-2013 годах создана (модернизирована) ЛВС и подключены внешние каналы связи в 108 ЛПУ.

В рамках областной целевой программы "Развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры Самарской области" (далее «Развитие ИТИ») на 2012 - 2015 годы (п.4.6) в 2013 году централизовано министерством здравоохранения Самарской области были выполнены следующие работы:

- Развитие АС «Паспорт МУ»;

- Развитие АС «Кадры МУ»;

- Развитие Портала здравоохранения Самарской области;

- Развитие АС «ABC-, VEN- и DDD- анализ потребления лекарственных средств»;

- Развитие АС «Электронная регистратура Самарской области»;

- Разработка и внедрение «Региональной автоматизированной лабораторной информационной системы» (РАЛИС);

- Приобретены мобильные персональные компьютеры (300 шт.);

- Разработка прототипа региональной интегрированной электронной медицинской карты.

В рамках программы «Развитие ИТИ» за счет субсидий проводилось обучение работников медицинских учреждений использованию ИКТ.

Обучение проводилось по различным направлениям, начиная от начальной компьютерной грамотности и заканчивая получением навыков работы со сложными автоматизированными системами. Обучились 4898 специалиста из 88 ЛПУ, в том числе за счет собственных средств ЛПУ – 13 человек. В 2014 году планируется оценка полученных учреждениями знаний и умения работать, особенно, в медицинских информационных системах.